公开招标文件

采购项目编号：GZGD-2018-QYCG005

采购项目名称：广东省兴龙实业公司增容扩建新区厂房用电线路铺设项目

广东省广大工程顾问有限公司编制

发布日期：2018年2月  日

温馨提示

- 如无另行说明，投标/投标文件递交时间为投标/投标文件递交截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

- 投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 投标/报价保证金必须于投标/投标文件递交截止时间前到达广东省广大工程顾问有限公司账户（开户行及账号见《投标/报价供应商须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 投标/投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标/投标文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  用户需求书

第三部分  投标人须知

第四部分  开标、评标、定标

第五部分  合同书格式

第六部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

广东省广大工程顾问有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省兴龙实业公司（以下简称“采购人”）的委托，对广东省兴龙实业公司增容扩建新区厂房用电线路铺设项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加。

一、采购项目编号：GZGD-2018-QYCG005

二、采购项目名称：广东省兴龙实业公司增容扩建新区厂房用电线路铺设项目

三、采购预算：人民币7893726.5元

四、项目内容及需求：(工程概况、技术规格、参数及要求)

1、工程名称：广东省兴龙实业公司增容扩建新区厂房用电线路铺设项目；

2、招标方式：公开招标；

3、建设规模（招标范围）：详见用户需求书、具体以施工图纸及工程量清单为准；

4、建设地点：东莞市石龙镇新洲广东省兴龙实业公司。

五、投标供应商资格：

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（须提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

2）供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）

- 3）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。（须提供书面声明）

2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）。（提供营业执照副本复印件，如没有三证合一，还需提供税务登记证和组织机构代码证复印件）。

3. 投标人应具备建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质。（提供资质证书副本复印件）

4. 投标人须具有有效的《安全生产许可证》。（提供相关证书复印件）

5. 项目负责人须具有机电安装工程专业二级或以上级别的注册建造师（省外企业需一级注册建造师执业证书），并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）且必须已注册在投标单位。（提供相关证书复印件）

注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括有效的注册临时建造师。根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。

6．专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人和安全员不为同一人。

7. 本项目不接受联合体投标。（须提供书面声明）

8.本项目不接受曾在广东省监狱管理局以往监狱工程存在不良行为记录的投标人。

9. 已登记报名并获取本项目采购文件。

六、现场踏勘(答疑会)时间、地点：

不统一组织，投标单位可自行踏勘。

七、招标文件公示时间；2018年  月  日   时   分至2018年  月  日   时   分（北京时间，共五个工作日）

八、符合资格的投标人应当在2018年  月  日起至2018年  月  日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东省广大工程顾问有限公司（详细地址：广州市天河区中山大道西140号华港商务大厦西塔25楼广东省广大工程顾问有限公司会议室。）购买招标文件，招标文件每套售价500元（人民币），售后不退。

购买招标文件时需提交如下资料：

本投标邀请函“第五点、投标供应商资格”要求的所有资料；

购买人身份证复印件；

法定代表人证明书原件；若非法人前来购买，则还需授权委托书原件；

投标单位须提供投标日前三个月以内向客户开具的工程类增值税专用发票(增值税率11%)复印件2张，以及对应发票在网上电子税务局查验结果的完整截图。

①以上证明文件复印件均需盖投标人红色公章。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理；

②供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构或采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

九、投标文件递交时间：2018年  月  日   时   分至2018年  月  日   时   分

十、投标文件递交地点：广州市天河区中山大道西140号华港商务大厦西塔25楼广东省广大工程顾问有限公司会议室。

十一、投标截止及开标时间：2018年  月  日   时   分

十二、开标地点：广州市天河区中山大道西140号华港商务大厦西塔25楼广东省广大工程顾问有限公司会议室。

十三、本次招标的投标保证金金额为：人民币10万元。

采购代理机构联系人：袁工	采购人/用户单位联系人：陈工

电话：020-38293607/15626477197	电话： 0769-86335451

传真：020-38760595 	传真：

联系地址：广州市天河区中山大道西140号       联系地址：东莞市石碣镇新洲

华港商务大厦西塔25楼

邮编：510030	邮编：

广东省广大工程顾问有限公司

2018年  月   日

第二部分  用户需求书

一、项目概况

1.1 项目投资主体

广东省兴龙实业公司

1.2项目业主

广东省兴龙实业公司

1.3 项目建设地点

东莞市石龙镇新洲广东省兴龙实业公司

1.4 项目建设规模

广东省兴龙实业公司增容扩建新区厂房用电线路铺设项目，共20个车间,约6万平方米。具体以施工图纸及工程量清单为准。

1.5主要设备情况说明

- 项目所需材料及规格配置技术参数（投标供应商需提供以下同等配置参数要求或以上的材料）：

见附件《广东省兴龙实业公司增容扩建新区厂房用电线路铺设项目主要材料品牌选用表》

# 48、49号厂房电子、装配车间配电材料需求：

| 项号 | 项目名称 | 参考型号规格或配置技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 生产照明动力系统 |  |
| 1 | 车间总配电箱 | 300A，对用电设备进行配电和控制 |
| 2 | 车间分控配电箱 | AP1，AP2 对用电设备进行配电和控制 |
| 3 | 封闭铝合金电缆桥架 | CT300*150（含辅材及安装所需零配件） |
| 4 | 封闭铝合金电缆桥架 | CT200*100（含辅材及安装所需零配件） |
| 5 | 车间总配电箱至主配电母线专用铝合金引下装置 | 外壳为铝合金材质，内为国标电线 |
| 6 | 主配电母线 | （规格：5P-240A) 壳体为铝合金材料,内为优质工程塑料+优质无氧电解铜条 母线槽体: 截面尺寸≥70mm×80mm 开口≤18 铜带尺寸≥18mm×2.8mm 铜带到铝外壳间距≥10mm 有绝缘隔弧筋 材质： 1、壳体为铝合金材料厚度1mm外壳可全密封，阻燃散热，耐腐蚀性，外壳防静电，防护等级达到IP20以上，绝缘电阻大超过20欧姆，耐压性能高，3750V一分钟无击穿或闪络现象。电压，电流稳定，确保用电设备的正常使用，增加电机使用寿命。 2、塑管是PVC工程材料，具有阻燃自熄的特性 3、铜带采用T2电工用铜，电工用铜的排电阻值低，使有效功率大大增加，起到节能效果，导电性能好。 每根4米长母线的外壳都与地线连接100%安全防护 |
| 7 | 主配电母线专用引电馈电盒 | 壳体为优质工程塑料 |
| 8 | 主配电母线专用引电馈电盒引下装置 | 壳体为铝合金，内为国标电线 质壁厚1mm 规格：≤50mm×58mm |
| 9 | 动力照明馈电箱 | 壳体为优质工程塑料(内置漏电保护装置) 原件：C65N/D50A/3P |
| 10 | 照明母线 | (规格：7P-30A) 截面尺寸≤51mm×71mm,壳体为铝合金,内为优质工程塑料+优质无氧电解铜条。通断电流为30A。 |
| 11 | 动力母线 | (规格：5P-50A) 截面尺寸≤51mm×71mm,壳体为铝合金,内为优质工程塑料+优质无氧电解铜条。通断电流为50A。 |
| 12 | 单相/三相旋转集电插座 | 外型尺寸：单相≥148.5mm×42mm×66mm（带保险丝） 三相≥148.5mm×42mm×88mm 铜插口：三相16A厚≥0.8mm 集电触块：电解铜，厚≥3mm 单相10A厚≥0.6mm（带保险丝） 应设有防反向误装认向结构，可快速旋转安装 |
| 13 | LED节能灯 | 长度：1.2M,采用LED光源, 铝合金一体式冷光带罩，功率：21W |
| 14 | LED灯专用开关 | 旋转快装型(按钮式) |
| 15 | LED灯专用挂件 | 旋转快装型 |
| 16 | 母线固定用吊杆 | 材质：钢管（镀锌+白色喷塑处理） 规格：直径22mm 壁厚1.5mm |
| 17 | 母线专用连接吊架 | 材质：镀锌钢板，壁厚2.5mm |
| 18 | 吊杆专用顶托 | 材质：优质工程塑料 规格：￠122mm×68mm |
| 19 | 母线固定用斜撑杆 | 材质：钢管（镀锌+白色喷塑处理） 规格：直径22mm 壁厚1.5mm |
| 20 | 斜撑固定用万向板 | 材质：铁件（镀锌+白色喷塑处理） 规格：￠100×27mm壁厚:2mm |
| 21 | 母线端部供电器 | 钢板镀锌喷塑处理，壁厚1.2mm，内贴有绝缘膜 |
| 22 | 母线端封 | 材质：优质工程塑料 |
| 23 | 母线专用连接组件 | 钢板镀锌喷塑处理，内贴有绝缘膜 |
| 24 | 母线专用密封盖板 | 材质：优质工程塑料 |
| 25 | 配电箱 AP1-1~4、AP2-1~4 | 1.名称:配电箱 AP1-1~4、AP2-1~4 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 26 | 配电箱 AP1-5 | 1.名称:配电箱 AP1-5 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 27 | 配电箱 QA1~4烤箱 | 1.名称:配电箱 QA1~4烤箱 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 28 | 配电箱 KSQ热水机 | 1.名称:配电箱 KSQ热水机 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 29 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4*185+1*95 |
| 30 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4*150+1*70 |
| 31 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x16 |
| 32 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x6 |
| 33 | 电力电缆头 | 1.规格:240截面mm2以下 |
| 34 | 电力电缆头 | 1.规格:35截面mm2以下 |
| 35 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |
| 36 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配、暗配 |
| 37 | 凿(压)槽 | 1.规格:宽70×深70mm以内 2.填充(恢复)方式:水泥砂浆沟槽修补 |
| 38 | 系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 1.系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |
|  | 通风系统 |  |
| 39 | 配电箱 APK1环保空调 | 1.名称:配电箱 APK1环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 40 | 配电箱 APK2、6环保空调 | 1.名称:配电箱 APK2、6环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 41 | 配电箱 APK3、7环保空调 | 1.名称:配电箱 APK3、7环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 42 | 配电箱 APK4~5环保空调 | 1.名称:配电箱 APK4~5环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 43 | ACPF1~8负压排风机控制箱 | 1.名称:ACPF1~8负压排风机控制箱 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 44 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x6 |
| 45 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x4 |
| 46 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x2.5 |
| 47 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4x2.5 |
| 48 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |
| 49 | 凿(压)槽 | 1.规格:宽70×深70mm以内 2.填充(恢复)方式:水泥砂浆沟槽修补 |
| 50 | 运输及人工安装费用 | （含货物运输费用，现场施工人员往返路费及食宿，保险，租赁脚手架等费用） |

# 48、49号厂房制衣类车间配电材料需求：

|  | 制衣类车间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 生产照明动力系统 |  |
| 1 | 车间总配电箱 | 300A，对用电设备进行配电和控制 |
| 2 | 车间分控配电箱 | AP1，AP2对用电设备进行配电和控制 |
| 3 | 封闭铝合金电缆桥架 | CT300*150（含辅材及安装所需零配件） |
| 4 | 封闭铝合金电缆桥架 | CT200*100（含辅材及安装所需零配件） |
| 5 | 车间总配电箱至主配电母线专用铝合金引下装置 | 外壳为铝合金材质，内为国标电线 质壁厚1mm 规格≤50mm×58mm |
| 6 | 主配电母线 | （规格：5P-240A) 壳体为铝合金材料,内为优质工程塑料+优质无氧电解铜条 母线槽体: 截面尺寸≥70mm×80mm 开口≤18 铜带尺寸≥18mm×2.8mm 铜带到铝外壳间距≥10mm 有绝缘隔弧筋 材质： 1、壳体为铝合金材料厚度1mm外壳可全密封，阻燃散热，耐腐蚀性，外壳防静电，防护等级达到IP20以上，绝缘电阻大超过20欧姆，耐压性能高，3750V一分钟无击穿或闪络现象。电压，电流稳定，确保用电设备的正常使用，增加电机使用寿命。 2、塑管是PVC工程材料，具有阻燃自熄的特性 3、铜带采用T2电工用铜，电工用铜的排电阻值低，使有效功率大大增加，起到节能效果，导电性能好。 每根4米长母线的外壳都与地线连接100%安全防护 |
| 7 | 主配电母线专用引电馈电盒 | 壳体为优质工程塑料 |
| 8 | 主配电母线专用引电馈电盒引下装置 | 壳体为铝合金，内为国标电线 质壁厚1mm 规格：≤50mm×58mm |
| 9 | 动力照明馈电箱 | 壳体为优质工程塑料(内置漏电保护装置) 原件：C65N/D50A/3P |
| 10 | 照明母线 | (规格：7P-30A) 截面尺寸≤51mm×71mm,壳体为铝合金,内为优质工程塑料+优质无氧电解铜条。通断电流为30A。 |
| 11 | 动力母线 | (规格：5P-50A) 截面尺寸≤51mm×71mm,壳体为铝合金,内为优质工程塑料+优质无氧电解铜条。通断电流为50A。 |
| 12 | 单相/三相旋转集电插座 | 外型尺寸：单相≥148.5mm×42mm×66mm（带保险丝） 三相≥148.5mm×42mm×88mm 铜插口：三相16A厚≥0.8mm 集电触块：电解铜，厚≥3mm 单相10A厚≥0.6mm（带保险丝） 应设有防反向误装认向结构，可快速旋转安装 |
| 13 | LED节能灯 | 长度：1.2M,采用LED光源, 铝合金一体式冷光带罩，功率：21W |
| 14 | LED灯专用开关 | 旋转快装型(按钮式) |
| 15 | LED灯专用挂件 | 旋转快装型 |
| 16 | 母线固定用吊杆 | 材质：钢管（镀锌+白色喷塑处理） 规格：直径22mm 壁厚1.5mm |
| 17 | 母线专用连接吊架 | 材质：镀锌钢板，壁厚2.5mm |
| 18 | 吊杆专用顶托 | 材质：优质工程塑料 规格：￠122mm×68mm |
| 19 | 母线固定用斜撑杆 | 材质：钢管（镀锌+白色喷塑处理） 规格：直径22mm 壁厚1.5mm |
| 20 | 斜撑固定用万向板 | 材质：铁件（镀锌+白色喷塑处理） 规格：￠100×27mm壁厚:2mm |
| 21 | 母线端部供电器 | 钢板镀锌喷塑处理，壁厚1.2mm，内贴有绝缘膜 |
| 22 | 母线端封 | 材质：优质工程塑料 |
| 23 | 母线专用连接组件 | 钢板镀锌喷塑处理，内贴有绝缘膜 |
| 24 | 母线专用密封盖板 | 材质：优质工程塑料 |
| 25 | 配电箱 AL1 | 1.名称:配电箱 AL1 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 26 | 配电箱 AL2 | 1.名称:配电箱 AL2 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 27 | 配电箱 KSQ热水机 | 1.名称:配电箱 KSQ热水机 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 28 | 配电箱 APQ整烫区 | 1.名称:配电箱 APQ整烫区 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 29 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4*95+1*50 |
| 30 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4*25+1*16 |
| 31 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x16 |
| 32 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x6 |
| 33 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-3x4 |
| 34 | 电力电缆头 | 1.规格:120截面mm2以下 |
| 35 | 电力电缆头 | 1.规格:35截面mm2以下 |
| 36 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |
| 37 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配、暗配 |
| 38 | 凿(压)槽 | 1.规格:宽70×深70mm以内 2.填充(恢复)方式:水泥砂浆沟槽修补 |
| 39 | 系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 1.系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |
|  | 通风系统 |  |
| 40 | 配电箱 APK1环保空调 | 1.名称:配电箱 APK1环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 41 | 配电箱 APK2、6环保空调 | 1.名称:配电箱 APK2、6环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 42 | 配电箱 APK3、7环保空调 | 1.名称:配电箱 APK3、7环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 43 | 配电箱 APK4~5环保空调 | 1.名称:配电箱 APK4~5环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 44 | ACPF1~8负压排风机控制箱 | 1.名称:ACPF1~8负压排风机控制箱 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 45 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x6 |
| 46 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x4 |
| 47 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x2.5 |
| 48 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4x2.5 |
| 49 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |
| 50 | 凿(压)槽 | 1.规格:宽70×深70mm以内 2.填充(恢复)方式:水泥砂浆沟槽修补 |
| 51 | 运输及人工安装费用 | （含货物运输费用，现场施工人员往返路费及食宿，保险，租赁脚手架等费用） |

# 48、49号厂房制鞋类车间配电材料需求：

|  | 制鞋类车间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 生产照明动力系统 |  |
| 1 | 车间总配电箱 | 300A，对用电设备进行配电和控制 |
| 2 | 车间分控配电箱 | AP1，AP2对用电设备进行配电和控制 |
| 3 | 封闭铝合金电缆桥架 | CT300*150（含辅材及安装所需零配件） |
| 4 | 封闭铝合金电缆桥架 | CT200*100（含辅材及安装所需零配件） |
| 5 | 车间总配电箱至主配电母线专用铝合金引下装置 | 外壳为铝合金材质，内为国标电线 质壁厚1mm 规格≤50mm×58mm |
| 6 | 主配电母线 | （规格：5P-240A) 壳体为铝合金材料,内为优质工程塑料+优质无氧电解铜条 母线槽体: 截面尺寸≥70mm×80mm 开口≤18 铜带尺寸≥18mm×2.8mm 铜带到铝外壳间距≥10mm 有绝缘隔弧筋 材质： 1、壳体为铝合金材料厚度1mm外壳可全密封，阻燃散热，耐腐蚀性，外壳防静电，防护等级达到IP20以上，绝缘电阻大超过20欧姆，耐压性能高，3750V一分钟无击穿或闪络现象。电压，电流稳定，确保用电设备的正常使用，增加电机使用寿命。 2、塑管是PVC工程材料，具有阻燃自熄的特性 3、铜带采用T2电工用铜，电工用铜的排电阻值低，使有效功率大大增加，起到节能效果，导电性能好。 每根4米长母线的外壳都与地线连接100%安全防护 |
| 7 | 主配电母线专用引电馈电盒 | 壳体为优质工程塑料 |
| 8 | 主配电母线专用引电馈电盒引下装置 | 壳体为铝合金，内为国标电线 质壁厚1mm 规格：≤50mm×58mm |
| 9 | 动力照明馈电箱 | 壳体为优质工程塑料(内置漏电保护装置) 原件：C65N/D50A/3P |
| 10 | 照明母线 | （规格：7P-30A) 截面尺寸≤51mm×71mm,壳体为铝合金,内为优质工程塑料+优质无氧电解铜条。通断电流为30A。 |
| 11 | 动力母线 | （规格：5P-50A) 截面尺寸≤51mm×71mm,壳体为铝合金,内为优质工程塑料+优质无氧电解铜条。通断电流为50A。 |
| 12 | 单相/三相旋转集电插座 | 外型尺寸：单相≥148.5mm×42mm×66mm（带保险丝） 三相≥148.5mm×42mm×88mm 铜插口：三相16A厚≥0.8mm 集电触块：电解铜，厚≥3mm 单相10A厚≥0.6mm（带保险丝） 应设有防反向误装认向结构，可快速旋转安装 |
| 13 | LED节能灯 | 长度：1.2M,采用LED光源, 铝合金一体式冷光带罩，功率：21W |
| 14 | LED灯专用开关 | 旋转快装型(按钮式) |
| 15 | LED灯专用挂件 | 旋转快装型 |
| 16 | 母线固定用吊杆 | 材质：钢管（镀锌+白色喷塑处理） 规格：直径22mm 壁厚1.5mm |
| 17 | 母线专用连接吊架 | 材质：镀锌钢板，壁厚2.5mm |
| 18 | 吊杆专用顶托 | 材质：优质工程塑料 规格：￠122mm×68mm |
| 19 | 母线固定用斜撑杆 | 材质：钢管（镀锌+白色喷塑处理） 规格：直径22mm 壁厚1.5mm |
| 20 | 斜撑固定用万向板 | 材质：铁件（镀锌+白色喷塑处理） 规格：￠100×27mm壁厚:2mm |
| 21 | 母线端部供电器 | 钢板镀锌喷塑处理，壁厚1.2mm，内贴有绝缘膜 |
| 22 | 母线端封 | 材质：优质工程塑料 |
| 23 | 母线专用连接组件 | 钢板镀锌喷塑处理，内贴有绝缘膜 |
| 24 | 母线专用密封盖板 | 材质：优质工程塑料 |
| 25 | 配电箱 AL1 | 1.名称:配电箱 AL1 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 26 | 配电箱 AL2 | 1.名称:配电箱 AL2 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 27 | 配电箱 KSQ热水机 | 1.名称:配电箱 KSQ热水机 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 28 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4*95+1*50 |
| 29 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4*50+1*25 |
| 30 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4*35+1*16 |
| 31 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x16 |
| 32 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-3x4 |
| 33 | 电力电缆头 | 1.规格:120截面mm2以下 |
| 34 | 电力电缆头 | 1.规格:35截面mm2以下 |
| 35 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |
| 36 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配、暗配 |
| 37 | 凿(压)槽 | 1.规格:宽70×深70mm以内 2.填充(恢复)方式:水泥砂浆沟槽修补 |
| 38 | 系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 1.系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |
|  | 通风系统 |  |
| 39 | 配电箱 APK1环保空调 | 1.名称:配电箱 APK1环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 40 | 配电箱 APK2、6环保空调 | 1.名称:配电箱 APK2、6环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 41 | 配电箱 APK3、7环保空调 | 1.名称:配电箱 APK3、7环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 42 | 配电箱 APK4~5环保空调 | 1.名称:配电箱 APK4~5环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 43 | ACPF1~8负压排风机控制箱 | 1.名称:ACPF1~8负压排风机控制箱 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 44 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x6 |
| 45 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x4 |
| 46 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x2.5 |
| 47 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4x2.5 |
| 48 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |
| 49 | 凿(压)槽 | 1.规格:宽70×深70mm以内 2.填充(恢复)方式:水泥砂浆沟槽修补 |
| 50 | 运输及人工安装费用 | （含货物运输费用，现场施工人员往返路费及食宿，保险，租赁脚手架等费用） |

# 50号厂房电子、装配车间配电材料需求：

|  | 生产照明动力系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车间总配电箱 | 300A，对用电设备进行配电和控制 |
| 2 | 封闭铝合金电缆桥架 | CT150*100（含辅材及安装所需零配件） |
| 3 | 封闭铝合金电缆桥架 | CT100*100（含辅材及安装所需零配件） |
| 4 | 车间总配电箱至主配电母线专用铝合金引下装置 | 外壳为铝合金材质，内为国标电线 质壁厚1mm 规格≤50mm×58mm |
| 5 | 主配电母线 | （规格：5P-240A) 壳体为铝合金材料,内为优质工程塑料+优质无氧电解铜条 母线槽体: 截面尺寸≥70mm×80mm 开口≤18 铜带尺寸≥18mm×2.8mm 铜带到铝外壳间距≥10mm 有绝缘隔弧筋 材质： 1、壳体为铝合金材料厚度1mm外壳可全密封，阻燃散热，耐腐蚀性，外壳防静电，防护等级达到IP20以上，绝缘电阻大超过20欧姆，耐压性能高，3750V一分钟无击穿或闪络现象。电压，电流稳定，确保用电设备的正常使用，增加电机使用寿命。 2、塑管是PVC工程材料，具有阻燃自熄的特性 3、铜带采用T2电工用铜，电工用铜的排电阻值低，使有效功率大大增加，起到节能效果，导电性能好。 每根4米长母线的外壳都与地线连接100%安全防护 |
| 6 | 主配电母线专用引电馈电盒 | 壳体为优质工程塑料 |
| 7 | 主配电母线专用引电馈电盒引下装置 | 壳体为铝合金，内为国标电线 质壁厚1mm 规格：≤50mm×58mm |
| 8 | 动力照明馈电箱 | 壳体为优质工程塑料(内置漏电保护装置) 原件：C65N/D50A/3P |
| 9 | 照明母线 | （规格：7P-30A) 截面尺寸≤51mm×71mm,壳体为铝合金,内为优质工程塑料+优质无氧电解铜条。通断电流为30A。 |
| 10 | 动力母线 | （规格：5P-50A) 截面尺寸≤51mm×71mm,壳体为铝合金,内为优质工程塑料+优质无氧电解铜条。通断电流为50A。 |
| 11 | 单相/三相旋转集电插座 | 外型尺寸：单相≥148.5mm×42mm×66mm（带保险丝） 三相≥148.5mm×42mm×88mm 铜插口：三相16A厚≥0.8mm 集电触块：电解铜，厚≥3mm 单相10A厚≥0.6mm（带保险丝） 应设有防反向误装认向结构，可快速旋转安装 |
| 12 | LED节能灯 | 长度：1.2M,采用LED光源, 铝合金一体式冷光带罩，功率：21W |
| 13 | LED灯专用开关 | 旋转快装型(按钮式) |
| 14 | LED灯专用挂件 | 旋转快装型 |
| 15 | 母线固定用吊杆 | 材质：钢管（镀锌+白色喷塑处理） 规格：直径22mm 壁厚1.5mm |
| 16 | 母线专用连接吊架 | 材质：镀锌钢板，壁厚2.5mm |
| 17 | 吊杆专用顶托 | 材质：优质工程塑料 规格：￠122mm×68mm |
| 18 | 母线固定用斜撑杆 | 材质：钢管（镀锌+白色喷塑处理） 规格：直径22mm 壁厚1.5mm |
| 19 | 斜撑固定用万向板 | 材质：铁件（镀锌+白色喷塑处理） 规格：￠100×27mm壁厚:2mm |
| 20 | 母线端部供电器 | 钢板镀锌喷塑处理，壁厚1.2mm，内贴有绝缘膜 |
| 21 | 母线端封 | 材质：优质工程塑料 |
| 22 | 母线专用连接组件 | 钢板镀锌喷塑处理，内贴有绝缘膜 |
| 23 | 母线专用密封盖板 | 材质：优质工程塑料 |
| 24 | 配电箱 AP1 | 1.名称:配电箱 AP1 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 25 | 配电箱 AP2 | 1.名称:配电箱 AP2 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 26 | 配电箱 AP1-1 | 1.名称:配电箱 AP1-1 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 27 | 配电箱 AP2-1~5 | 1.名称:配电箱 AP2-1~5 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 28 | 配电箱 QA1~4烤箱 | 1.名称:配电箱QA1~4烤箱 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 29 | 配电箱 KSQ热水机 | 1.名称:配电箱 KSQ热水机 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 30 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4*120+1*70 |
| 31 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4*95+1*50 |
| 32 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x16 |
| 33 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x6 |
| 34 | 电力电缆头 | 1.规格:120截面mm2以下 |
| 35 | 电力电缆头 | 1.规格:35截面mm2以下 |
| 36 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |
| 37 | 凿(压)槽 | 1.规格:宽70×深70mm以内 2.填充(恢复)方式:水泥砂浆沟槽修补 |
| 38 | 系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 1.系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |
|  | 通风系统 |  |
| 39 | 配电箱 APK1环保空调 | 1.名称:配电箱 APK1环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 40 | 配电箱 APK2环保空调 | 1.名称:配电箱 APK2、6环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 41 | 配电箱 APK3环保空调 | 1.名称:配电箱 APK3环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 42 | 配电箱 APK4环保空调 | 1.名称:配电箱 APK4环保空调 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 43 | ACPF1~4负压排风机控制箱 | 1.名称:ACPF1~4负压排风机控制箱 2.箱体安装 3.接地 4.其他满足设计要求 |
| 44 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x2.5 |
| 45 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4x2.5 |
| 46 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |
| 47 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 |
| 48 | 凿(压)槽 | 1.规格:宽70×深70mm以内 2.填充(恢复)方式:水泥砂浆沟槽修补 |
| 49 | 运输及人工安装费用 | （含货物运输费用，现场施工人员往返路费及食宿，保险，租赁脚手架等费用） |

二、工程具体数量及要求按图纸相关要求

2.1其他相关要求

1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试、验收费、检测费、施工水电费(含材料、人工和消耗)等完成本项目过程所需的全部费用。

（2）货物的主件、货物的标准附件、备品备件、专用工具等质量标准不低于采购人提供的样品实物标准。开标时投标供应商需提供样品，样品需由以下配件清单组成：

①铝合金主配电母线5p-240A

②漏电保护控制箱

③铝合金配电动力母线(5P-50A)

④铝合金配电照明母线(3P-30A)

⑤单相旋转插座(带保险丝)

⑥三相旋转插座

⑦单相带漏保旋转插座

⑧LED铝合金一体式带罩灯(21W)

⑨勾式吊夹(镀锌处理)）

（3）生产、运输、进场、装卸、安保、保管、调试、培训、技术支持、质保期售后服务等费用。

（4）招标代理服务费、保险费和各项税金。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

- 质保期

按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于三年。其余按投标人承诺。

- 售后技术服务要求

(1)免费送货上门，免费安装调试，免费技术培训（包括操作人员培训）。

(2)售后服务保障或维修响应时间要求：接故障通知4小时内响应，8小时内到达现场维修，经维修后仍不能正常使用的必须提供备用货品。

(3)定期回访以及对货品维修。

(4)其余按厂家承诺。

4. 施工要求

(1)工期时间：中标人需在中标并签订合同后50个日历天内完成本次招标的所有工作。

经开标评审选定中标单位后，由采购人签发中标通知书。本工程招标文件、招标答疑纪要和中标单位的投标文件是双方签订施工合同的依据。中标单位与采购人在十日内签订《建设工程施工合同》，并按合同要求进场施工。如因中标单位原因未能如期签订合同，采购人有权取消其中标资格，由第二中标候选人补上，并有权要求中标单位赔偿因工期延误给采购人造成的损失。

(2)工程安装实施工作必须由中标人负责，不准分包，并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全。必须是专业安装队伍承担工程安装，并由中标人直接进行工程全过程监管，承担工程实施全过程的相关人员和施工安全责任。

- 施工人员必须严格遵守采购人一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

- 中标人必须遵守建设单位施工现场和人员管理规定，安全生产，文明施工。

- 中标人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损。

- 中标人自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。

- 施工用水、用电由采购人指定接驳点，由中标人自行布线管、加表计量，并向采购人支付水、电费。

- 中标方需向采购人缴纳工程款1%的“环保”保证金，施工垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保人员的安全，施工区域内由于中标人的责任造成的一切人员的伤亡，均由中标人承担由此产生的一起赔偿等后果，待工程竣工验收完毕后退回“环保”保证金。

- 中标人负责货到安装现场全过程中的全部运输，包括运输过程中的中转和货到现场前的库存保管以及工地范围内的二次运输等。

- 中标人负责运输过程中的装卸与货物在现场存放点的就位。存放点由采购人现场圈定，并责任提供。

- 货物的现场保管由中标人负责，直至安装、验收完毕。

- 部分线路需在采购人设备进场后并由采购人通知进行安装，具体情况将在中标后由采购人进行说明。

- 中标方需向采购人缴纳工程款5%的履约保证金。

- 工程款发票：提供增值税税率为不少于11%的专用发票。

第三部分  投标人须知

一、	投标费用说明

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 本次招标向中标人收取的中标服务费作为招标代理费，按国家有关规定执行；招标代理费不在投标报价中单列。

中标服务费是采购代理机构根据政府许可收取的采购代理费。中标人在收取《中标通知书》前应向采购代理机构交纳中标服务费（以到达采购代理机构开户银行帐户为准），该收费根据广东省物价局粤价函〔2013〕1233号、按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格【2002】1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格【2011】534号文规定的收费标准，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算：

| 中标金额（百万元） | 1以下 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 | 1.0% | 0.7% | 0.55% | 0.35% | 0.2% |

例如：某工程采购项目中标金额为800万元，中标服务费金额计算如下：

100万元×1％＝1万元

（500－100）万元×0.7％＝2.8万元

（800-500）万元×0.55％＝1.65万元

收费＝1＋2.8+1.65＝5.45万元

- 中标服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以采购代理机构发出的交纳中标服务费通知书中指定的银行帐号为准。

二、招标文件

- 适用范围

4.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购。

- 招标文件的构成

5.1招标文件包括但不限于下列文件：

1）投标邀请书

2) 用户需求书

3) 投标人须知

4) 开标、评标、定标

5) 合同书格式

6) 投标文件格式

7）在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

- 招标文件的澄清或修改

6.1招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人或采购代理机构对招标文件中出现的错误进行修订。

6.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

6.3招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.4采购人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在指定的信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为招标文件的组成部分。采购人修改招标文件之日起至投标截止期少于十五个日历日的，应征得各投标人的同意，同时为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究分析，采购代理机构可适当延长接收投标文件截止时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的信息发布媒体上发布变更公告。

6.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的信息发布媒体上发布变更信息。

三、投标文件的编制和数量

- 投标的语言及计量

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

7.2除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的构成

8.1投标人编制的投标文件应包括但不少于本招标文件第六部分《投标文件格式》的所有内容。

- 投标文件编制

9.1投标人应按本须知8.编制投标文件。

9.2投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

- 投标报价

10.1如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

10.2《工程量清单报价表》填写时应响应下列要求，投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

1) 投标报价应为包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。采购人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

10.3任何有选择性报价的投标，将被视为无效投标。

- 备选方案

11.1除招标文件第二部分项目要求另有规定，本项目只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

- 联合体投标

12.1本项目不接受联合体参加投标，投标邀请函另有约定除外。

12.2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件和采购人根据采购项目提出的特定资格条件，还应当符合招投标法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目的投标。

- 投标人资格证明文件

13.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件第六部分《投标文件格式》中的“资格证明文件”。

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；招标文件第六部分《投标文件格式》中的“资格证明文件”要求携带原件的，投标人应该在开标现场向评标委员会提供原件核对，否则将作无效投标处理。

- 投标保证金

14.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

14.2投标保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购投标担保函》）等形式提交。投标供应商与交款人名称必须一致，非投标供应商缴纳的投标保证金无效。交纳办法如下：

- 1)	采用银行转账方式的，应在投标截止时间之前到达采购代理机构保证金账户；

收款单位名称：广东省广大工程顾问有限公司

账号：44001490053052502510

开户银行：中国建设银行广州嘉禾支行

注：供应商请在缴款凭证"备注"栏写明  项目编号 ，以便查询。

（此账号为保证金专用账号，其他款项请勿转入此账号）

投标供应商填写银行交款票据时，必须清晰填写投标人全称、投标人开户银行及账号、采购项目编号，并对所填写资料的真实性和准确性负责，且与《退保证金说明》的收款单位名称、开户银行和账号一致。否则，有可能造成保证金退还的延误。

2)	采用银行保函提交的：

  - 采用招标文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

  - 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

  - 有效期超过投标有效期30天。

3） 递交投标（报价）文件现场除银行保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。

14.3如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内不计利息原额退还。

14.4中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

14.5有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

- 1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2）中标人在规定期限内未签订合同。

- 投标有效期

15.1投标文件应在开标之日起 90 天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的数量和签署

16.1 投标人应编制投标文件一式 5 份，其中正本一份和副本 4 份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

16.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

四、投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

17.1应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

17.2为了方便开标唱标，投标人在递交投标文件时同时提交一个“唱标信封”，“唱标信封”包括但不限于下列内容：

（1）报价一览表（复印件）；

（2）投标保证金缴纳凭证复印件；

（3）退保证金说明（原件）。

（4）投标文件电子版（U盘或光盘）。

17.3信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

17.4如果投标文件未按本须知第17.1条和第17.3条要求进行密封和标记的，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

- 投标截止期

18.1招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时点后的投标为无效投标。

18.2招标采购单位可以按本须知6.规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知（招标采购单位）。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标与评标

- 见招标文件第四部分

六、 合同的订立和履行

- 履约担保：在收到中标通知书后的10日内，中标人应按用户需求书的规定向采购人递交履约担保。中标通知书发出之日起10日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，采购人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

- 合同的订立

22.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

22.2 签订采购合同后7个工作日内，采购人应将采购合同副本报监督管理部门备案。

- 合同的履行

- 23.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理机关备案。

23.2采购合同履行中，采购人需追加工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照22.2条的规定备案。

23.3 有关合同的订立和履行的更多细节请见《广东省政府采购工作规范（试行）》的第十二章和第十三章。

七、询问、质疑、投诉

- 询问

24.1 投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

- 质疑

25.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑：

1）	采购文件在指定的采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）	投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

25.2	质疑联系人：袁工

电话：020-38293607；传真：020-38760595

地址：广州市天河区中山大道西140号华港商务大厦西塔25楼；

邮编：510000

八、适用法律

- 招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分  开标、评标、定标

一、	开标

1	采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2	开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3	采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。

二、	评标委员会

4.	本次招标依法组建评标委员会。

5.	评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

6.	在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.	如有必要，评标委员会将书面要求投标供应商修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

三、	评标方法、步骤及标准

8.	本次评标采用综合评分法。

9.	资格性和符合性审查

9.1	评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

9.2	只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   能进入技术、商务及价格评审。

9.3	评标委员会对各投标供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

9.3     若通过资格性和符合性审查的供应商不足三家将作废标处理；若通过资格性和符合性审查的供应商大于或等于三家，则对所有通过资格性和符合性审查的供应商进行技术、商务、及价格评审，择优选取三家供应商。

10.	技术、商务及价格评审

10.1	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40分 | 30分 | 30分 |

10.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

10.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

10.4	价格评审

10.4.1  评标委员会将对投标文件投标总报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

1.  数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

2.  经算术复核的中标候选人报价与其投标总报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价。

3.  当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价。

4.  当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值。

5.  如果投标人的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

6.  ①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或漏项时，视为无效投标。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。

7.  按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

8.  按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标总报价，调整后的投标总报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将不予退还。

10.4	评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

10.5	计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×30。

10.6   评标综合得分及统计：各评委评分的算术平均值为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标综合得分。评标各得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位。

11.	中标供应商的确定

11.1	推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐三名中标候选人。评标委员会将按各投标人综合得分由高到低的原则对所有通过资格性及符合性审查的投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术评分由高到低的顺序排列。推荐排名第一的为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人，排名第三的为第三中标候选人。得分相同时由评标委员会以随机抽取的方式确定名次。

11.2	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

12.	发布中标结果

12.1	采购代理机构将在下列媒体公示及公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，中国采购与招标网(www.chinabidding.cn)，广东省广大工程顾问有限公司网(www.gzgd168.com)。

12.2	在《中标结果公告》发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

12.3	《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（须提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料） 2）供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明） 3）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。（须提供书面声明） |
|  | 2.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）。（提供营业执照副本复印件，如没有三证合一，还需提供税务登记证和组织机构代码证复印件）。 |
|  | 3.投标人应具备建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质。（提供资质证书副本复印件） |
|  | 4.投标人须具有有效的《安全生产许可证》。（提供相关证书复印件） |
|  | 5.项目负责人须具有机电安装工程专业二级或以上级别的注册建造师（省外企业需一级注册建造师执业证书），并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）且必须已注册在投标单位。（提供相关证书复印件） |
|  | 6．专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人和安全员不为同一人。 |
|  | 7. 本项目不接受联合体投标。（须提供书面声明） |
|  | 8.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构或采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 9.本项目不接受曾在广东省监狱管理局以往监狱工程存在不良行为记录的投标人。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。

符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 不能通过资格性审查的投标人，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1.投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算或超过采购预算而采购人能支付的；若报价明显低于其成本，投标人应能做出合理说明。 |
|  | 2. 对标的工程的关键、主要项目没有报价漏项或少报工程量。 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金。 |
|  | 4.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 5.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 6. 投标人实质性响应招标文件“用户需求书”的要求(提供承诺函）。 |
|  | 7.投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 8.没有其他未实质性响应文件要求的。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。

# 附表二：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 审查项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标样品 | 横线对比各投标人的投标样品： 优：3分；良：2分；中：1分；差：0分。 | 3 |
| 2 | 对项目总体认识情况 | 投标方案对项目总体认识全面深刻性，论述完整清晰程度，总体组织是否符合实际、总体设计是否符合规范，总体计划是否合理，综合措施是否科学等指标综合考量，各投标人横向对比： 优：4分；良：3分；中：2分；差：0分。 | 4 |
| 3 | 施工组织方案、技术措施及施工现场规划 | 投标方案中对该项目施工组织方案、技术措施及施工现场规划的描述，是否先进合理，是否清晰理解工程重点难点、施工关键技术工艺是否把握准确，技术措施是否能够充分保障工程质量、工期和施工安全生产等指标综合考量，各投标人横向对比： 优：3分；良：2分；中：1分；差：0分。 | 3 |
| 4 | 质量管理体系与措施 | 投标方案中质量管理体系是否完整，职责是否分明；材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性是否合理等指标综合考量，各投标人横向对比： 优：3分；良：2分；中：1分；差：0分。 | 3 |
| 5 | 安全管理体系与措施 | 从安全管理体系是否完整，职责是否分明，单位工程安全防护方案是否符合国家、广东省、防护措施针对性是否合理等，各投标人横向对比： 优：4分；良：3分；中：2分；差：0分。 | 4 |
| 6 | 环境保护管理体系与措施 | 从环境保护管理体系是否完整，污染物处理及排放是否符合国家、广东省规定，技术及管理措施针对性是否合理等，各投标人横向对比：优： 4分；良：3分；中：2分；差：0分。 | 4 |
| 7 | 工程进度计划与措施 | 工程进度计划是否符合工期要求，从关键路径的准确、清晰，逻辑关系、措施是否有效保证计划实施等综合考量，各投标人横向对比： 优：4分；良：3分；中：2分；差：0分。 | 4 |
| 8 | 资源配备计划 | 资源配备计划是否完善，主要机械设备、劳动力、施工机具、架料、模板及安全防护用品是否能够满足工程进度计划及施工管理措施需要等，各投标人横向对比： 优：4分；良：3分；中：2分；差：0分。 | 4 |
| 9 | 合理化建议 | 结合实际能否提出合理化建议，措施是否完善，具有较高的经济效益等综合考量，各投标人横向对比： 优：5分；良：3分；中：2分；差：0分。 | 5 |
| 10 | 投入技术人员情况 | 拟投入人员情况：项目负责人具备高级工程师职称、技术负责人具备高级工程师职称、注册造价工程师1人、电气工程师2人、施工员1人、专职安全员1人、材料员1人、资料员1人、劳务员1人，全部满足得6分。其余情况不得分。 | 6 |
| 合计 |  |  | 40分 |

备注：1.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，复印件需加盖公章。投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2.技术评分为各评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

附表三：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 审查项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似工程业绩 | 2015年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩（单项合同额需为300万元以上），需同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明）。每个项目1分，最高得8分。(提供相关证书复印件) | 8 |
| 3 | 企业“守合同重信用”情况 | 获工商部门授予“守合同重信用”称号连续获得年限： 10年或以上得9分； 6-9年得6分； 3-5年得3分； 其他情况不得分。（提供相关证书复印件以及官网有效截图证明） | 9 |
| 5 | ISO管理体系认证 | 同时获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得4分；获得其中两项的得2分；其余情况不得分。（提供相关证书复印件） | 4 |
| 6 | 企业荣誉情况 | 获得工程安全或质量相关的荣誉奖项情况， 获得过市级荣誉的，每个得0.5分，最高得3分。 获得过省级荣誉的，每个得1分，最高得6分。 获得过国家级荣誉的，每个得2分，最高得9分。 所有奖项得分累加，最高为9分。 （提供相关证书复印件） | 9 |
| 合计 |  |  | 30分 |

备注：1.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，复印件需加盖公章。投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2.商务评分为各评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

第五部分  合同书格式

本招标文件所附《施工合同》仅作为施工合同范本，采购人有权根据工程需要作出必要的修改。

工程编号：

合同编号：

广 东 省 建 设 工 程

标 准 施 工 合 同

工程名称：广东省兴龙实业公司增容扩建新区厂房用电线路铺设项目	 工程地点：东莞市石龙镇新洲广东省兴龙实业公司

发 包 人：广东省兴龙实业公司

承 包 人：

广 东 省 建 设 厅 制

第一部分 协 议 书

发包人:（全称）   广东省兴龙实业公司

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见， 订立本协议书。

- 一、工程概况

工程名称：广东省兴龙实业公司增容扩建新区厂房用电线路铺设项目

工程地点：东莞市石龙镇新洲广东省兴龙实业公司

工程内容：招标文件、施工图纸、工程量清单及招标答疑确定的所有工程内容

工程规模：详见施工图纸及工程量清单

结构形式：

工程立项：

资金来源：

- 二、工程承包范围

承包范围:招标文件、施工图纸、工程量清单及招标答疑确定的所有工程内容。

- 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：    日历天。

拟从      	 年  	月	日开始施工，至    	 年  	月	日竣工完成。

- 四、质量标准

工程质量标准：

- 五、合同价款

合同总价（小写））                                                                                          ；

（大写））                                                                                          。

项目单价：□√详见承包人的投标报价书（招标工程））

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）

- 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括工程招标文件和本合同第二部分《通用条款》第2.2款内容，优先解释顺序为：1.工程招标文件，2. 本合同第二部分《通用条款》第2.2款内容。

- 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

- 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并 保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

- 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 十、合同生效

订立合同时间：    	年    	月   	日

订立合同地点：            。合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于合同签订时刻起生效。

发	包	人：（公章）	承	包	人：（公章）

地		址：	地		址： 法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

电	话：	电	话：

传	真：	传	真： 开户银行：	开户银行：

帐	号：	帐	号： 邮政编码：	邮政编码：

电子邮箱:	电子邮箱:

第三部分  专用条款

1．定义

1.53 所采用的书面形式包括：

□ √文书；

□ √信件；

□ 电报；

□ √传真；

□ 电子邮件；

□ √其他：

2．合同文件及解释

2.2（10）组成合同的其他文件：  工程招标文件

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：  执行通用条款

5．施工设计图纸

- 5.1 施工设计图纸由发包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：  工程开工前7个工作日

(2)施工设计图纸提供的数量：  3份

- 5.2 施工设计图纸由承包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：     /

(2)施工设计图纸提供的数量：     /

6．通讯联络

- 6.2  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)各方通讯地址和收件人：

发包人：

| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |
| --- | --- | --- |
| 承包人： |  |  |
| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |
| 监理单位： |  |  |
| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |
| 造价咨询单位： |  |  |
| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |
| (2) 视为送达的其他方式： / |  |  |

7． 工程分包

7.5	(1)  指定分包工程：    /

(2) 分包工程价款的支付方式：      /

13．交通运输

13.1 道路通行权和场外设施的约定：   按通用条款

13.2 场外施工道路的约定：   按通用条款

13.4 超大件和超重件运输的约定：   按通用条款

14．专项批准事件的签认

- 14.2 (1)专项批准事件的监理工程师：

具体人选：	印章样式：	签字样式：	授权范围：

(2)专项批准事件的造价工程师

具体人选：	印章样式：	签字样式：	授权范围：

(3)专项批准事件的建造师的：

具体人选：	印章样式：	签字样式：	授权范围：

19． 发包人

19.2	发包人完成下列工作的约定

(1)  办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题

(2)  施工用水、用电由采购人指定接驳点，由中标人自行布线管、加表计量，但用水、电力、通信费用由承包人单独结算支付。

(3)  保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件

(4)  提供有关资料的时间：（双方协商约定）

(5)  办理有关所需证件的约定：（双方协商约定）

(6)  现场交验的时间：（双方协商约定）

(7)  提供施工设计图纸、设计文件的时间：（双方协商约定）

(8)  组织图纸会审和设计交底的约定：（双方协商约定）

(9)	协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物 保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：（双方协商约定）

(10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定：（双方协商约定）

委托给承包人负责的部分工作有：（双方协商约定）

- 19.3	提供施工场地的时间：

- 19.4	发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定

(1)	提供的时间：     /

(2)	提供的份数：     /

- 19.5 支付期及支付方式的约定

(1) 工程价款支付期限

□  按合同通用条款规定期限支付。

□  √其他：执行81.1款约定。

(2)	工程价款支付方式

□ √ 按协议书所注明的银行帐号转帐。

□ 支票支付。

□ 其他方式：

20． 承包人

20.2	承包人完成下列工作的约定

(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：（双方协商约定）

22． 发包人代表

- 22.1	发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命（      ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：               	邮政编码：

联系电话：                       传真号码：

(2)	发包人对发包人代表权力做如下限制：

23．监理工程师

23.1	负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1) 监理单位：           	法定代表人 ：

(2) 任命（          ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：       	邮政编码：

联系电话：      	传真号码：

23.3	（11）需要发包人批准的其他事项：

24．造价工程师

24.1	负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 造价咨询单位：  /    	法定代表人：  /

(2) 任命（  /    ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

通讯地址：  /    	邮政编码：   /

联系电话：  /    		传真号码：  /

24.3（4）需要发包人批准的其他事项：  /

25．承包人代表

25.1	承包人任命（  XXX    ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：  XXX    		邮政编码：  XXX

联系电话：  XXX    	传真号码：  XXX

投标单位中标后，应严格按投标文件承诺配置项目班子主要成员和机械设备，不得擅自更换项目负责人，降低施工设备标准。有以下情形之一、需更换项目负责人的，投标单位应向建设单位提交书面申请并经建设单位同意，更换人员必须为本企业职工，其执业资格、技术职称、工程经验应与被更换人员相当或者优于被更换人员：

1.死亡。

2.因长期疾病、长期出国、长期学习、职务变动、辞职或调离原工作企业不能履行职责。

3.因违法被责令停止执业。

4.因犯罪或涉嫌犯罪被羁押或判刑。

5.因失误或过错造成严重损失，建设单位责令更换的。

6.其他法定的原因。

如非上述六种原因更换项目负责人及更换人员执业资格、技术职称、工程经验比被更换人员差，建设单位有权对中标单位处以合同价3%的罚款。

26．指定分包人

26.1	依法指定的分包人及其有关规定：

（1）实施、完成任何永久工程的分包人：

（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：

28．工程担保

28.1	承包人提供履约担保的约定

(1) 履约担保的金额：（大写）     合同价的5%           （小写   XXX     ）

(2) 提供履约担保的时间：在收到中标通知书后15日历天内或合同签订3日历天前交纳。

□签订本合同时。

□ √其他时间：中标通知书发放后5日内

(3) 出具履约担保的银行：

28.2	履约担保退还时间的约定： 工程竣工验收合格后退还履约保证金。

28.4	发包人提供支付担保的约定

(1) 支付担保的金额：（大写）           /	（小写      /	）

(2) 提供支付担保的时间：

□ 签订本合同时。

□ 其他时间：

(3) 出具支付担保的银行：   /

28.5	履约担保退还时间的约定：   /

28.8	担保内容、方式和责任等事项的约定：  保质保量按时完成工程建设任务。

31．不可抗力

31.1（4）不可抗力的其他情形：

32．保险

32.1发包人委托承包人办理保险事项有：   /

□ 合同通用条款第 31.1 款的第（1）项；

□ 合同通用条款第 31.1 款的第（2）项；

□ 合同通用条款第 31.1 款的第（3）项；

□ 合同通用条款第 31.1 款的第（4）项。

32.8	担保内容和责任等事项的约定：   /

33．进度计划和报告

33.3	承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：

承包人必须于每周一向发包人上报上周工程进度情况及本周工程建设计划。

34．开工

34.2	监理工程师在本合同签订后的（	）内签发开工令。

□ 按合同通用条款规定的 42 天。

□√其他时间：    7     天内

35．暂停施工和复工

  - 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：

按通用条款执行

36．工期及工期延误

36.1	合同工程的工期约定为（   ）天。

(1)	   /  （工程名称）单项（位）工程的工期约定为  /   天。

(2)	   /   （工程名称）单项（位）工程的工期约定为   /   天。

38．提前竣工

38.1	计划竣工日期：

42．质量目标

42.1	工程质量标准：达到现行国家规范合格标准，评定标准执行国家、省、市现行的工程质量评定标准和施工验收规范。

45．安全文明施工与环境保护

45.1	安全文明施工的内容：施工人员落实岗位责任制，实行持证上岗制度，对施工单位违章作业、管理混乱的行为，应当提出限期整改，并给予处罚。

45.5	治安管理的约定：   /

46．测量放线

46.1	施工控制网资料提交的时间：   按通用条款执行

46.4	测量放线误差的约定：   按国家、省、市现行规范执行

48．发包人供应材料和工程设备

48.1	发包人是否供应材料设备

□ √发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□ 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附 件。

48.8	发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：

49．承包人采购材料和工程设备

49.1	承包人采购的材料和工程设备：承包人采购的所有建筑材料必须符合招标文件第五章中材料说明要求。所有材料进场前必须经发包人代表、监理工程师检验确认。

49.2	承包人供货与清点要求：   /

49.8	发包人指定的生产厂家或供应商：   /

50．材料和工程设备的检验试验

50.2	材料和工程设备的检验试验时间和地点：   /

51．施工设备和临时设施

51.2	发包人提供的施工设备和临时设施：   /

53．隐蔽工程和中间验收

53.1	中间验收部位有：桩基础、天然地基、地基处理工程；地基与基础工程（含地下防水）；主体结构工程；幕墙工程；电梯工程；建筑节能工程；低压配电（含发电机组）安装工程；建设、监理单位根据工程特点及有关情况确认的需进行中间验收的工程。

55．工程试车

55.1	是否需要试车

□ √不需要试车的，本条不适用。

□ 需要试车的，试车的内容和要求：

56．工程变更

56.4	承包人提出合理建议应得的奖励：   /

58．竣工验收

58.10	单位工程和工程部位的验收

□ √合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。

□ 合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：

(1)           （工程名称）工程，计划竣工时间为                 	，

其范围包括：

(2) 	（工程名称）工程，计划竣工时间为 	，

其范围包括：

58.11	合同工程需在施工期运行的约定：   /

59．缺陷责任与质量保修

- 59.6	缺陷责任期的约定：按通用条款执行

59.8	工程质量保修的约定：按合同附件一《工程质量保修书》约定执行。

63．暂列金额

63.1	合同工程的暂列金额为      /	元。

65．暂估价

65.3	非招标专业工程的暂估价金额为      /	元。

66．提前竣工奖与误期赔偿费

66.1	提前竣工奖的约定：

□  √没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为 	元，提前竣工奖的最高限额是 元。

- 66.2	误期赔偿费的约定：

(1)	每日历天应赔付额度为合同价款的万分之五 。

(2)	误期赔偿费最高限额： 合同价款的5%  。

若因承包人原因工期延误超过一个月，则发包人有权与承包人解除合同。

67．优质优价奖

- 67.1	优质优价奖的约定：

□ √没约定优质优价奖的，本款不适用；

□ 约定优质优价奖的等级：

- 67.2	优质优价奖的计提与支付：

□国家级质量奖，合同价款的 3%，即 	元；

□省级质量奖，合同价款的 2%；即 	元；

□市级质量奖，合同价款的 1%；即 	元。

68．合同价款的约定与调整

68.1、合同价款的约定：⑴本工程采用招标范围内固定总价（即投标总价）包干形式承包，其造价除本专业条款68.2款规定的因素外均不作任何调整。

- 68.2、合同价款的调整因素包括：

□ 工程量的偏差；

□√工程变更；

□ 物价及后继法律法规的变化；

□ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

□ 工程造价管理机构发布的造价调整；

- 其他调整因素：

68.3、投标人采取不平衡报价的修正

若投标人采取不平衡报价，则按如下方法进行修正：

当P。＞P  1 ×（1+15%）时，该类项目的综合单价按照P 1 ×（1+15%）调整。

式中：P。——承包人在分部分项工程量清单中填报的综合单价。

P 1 ——发包人招标控制价相应清单项目的综合单价。

68.4、竣工结算时发现算术错误的修正方法

若少计清单工程量、少计暂定价项目金额、少计暂估价项目金额、少计合计数、少计总计数，则在中标总价如数扣减；若工程量乘以单价的合价有误，则以合价为准修改单价。

68.5、由于设计变更和工程量漏计引起的工程量增减和产生的图纸外的新增工程的综合单价按下列办法确定：

①合同价中已有适应于变更工程的综合单价，按合同已有的综合单价变更合同价款；

②合同价中已有类似于变更工程的综合单价，可参照类似的综合单价变更合同价款；

③合同价中没有适应或类似于变更工程的综合单价，由承包人依据前面条款综合单价组价办法编制综合单价（按中标价的降幅降低），报送审核单位审核确定。

72．工程变更事件

72.4	工程变更引起分部分项工程项目发生变化，按照下列规定调整分部分项工程费：⑴合同中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价结合中标浮动率进行结算。⑵合同中类似于变更工程的单价，可以参照类似单价结合中标浮动率进行结算。⑶合同中没有适用或类似变更工程的单价或总价，由承包人依据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的参考价格、市场价格和中标浮动率提出变更工程单价或总价，承包人与发包人及监理工程师协商确定。

73．工程量的偏差事件

- 73.2	工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

□ √按以下方法调整：  不调整

73.3	工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

□ √按以下方法调整： 不调整

75．现场签证事件

75.3	现场签证报告确认约定的时间：  按通用条款执行

76．物价涨落事件

76.1	调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法□合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。

□ √物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：

(1) 固定系数 a 为  /	 ；

(2)  人工权重系数 b 为  /	 ；

(3)  机械台班权重系数 c 为   /	；

(4)  钢筋权重系数 d 为  /  ；

(5)  其他资源的权重系数：

□ √合同价款因物价涨落调整规定如下：工合同工期超过12个月（不含）的，施工期内某一人工、材料、设备或机械台班价格上涨幅度超过合同基准期（指递交投标文件截止日期前28天）的10%（不含）时，若省、市级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构颁布文件要求调整，则由施工单位承担涨幅10%（含）的部分，超出10%的部分由建设单位补偿给施工单位；当某一人工、材料、设备或机械台班价格下落幅度超过10%(不含)时，超出10%部分结算时予以扣除。

76.2	调整合同价款日期

□ √招标工程的递交投标文件截止日期：

□ 非招标工程的合同订立时间：

78．支付事项

78.2	计算利息的利率

□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

□ √其他为  0	。

79．预付款

79.1    预付款的约定：预付款的金额为合同价款30%。

- 79.2	预付款支付的限制：    在合同签订14个工作日内支付承包人。

79.4	预付款抵扣方式：    /

80．安全文明施工费

80.1	安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

(1)	安全文明施工的内容和范围

□ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

□ √合同双方的其他要求：安全防护、文明施工措施费已包含在投标报价中，不再另行计算。

(2)	安全文明施工费的总金额为      XX

80.2	安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式

□ 按合同通用条款的规定。

□ √其他：  包含在工程进度款内，不单独支付

81．进度款

81.1	支付期间

□ 以月为单位。

□ 以季度为单位。

□ √以形象进度为准，具体为：

(1) 施工单位与建设单位签订合同进场开工后14个工作日内，建设单位支付合同价30％工程款。

(2) 施工单位完成工程进度达到80%后14个工作日内，建设单位支付至合同价60％工程款。

(3)工程竣工验收合格后14个工作日内，建设单位支付至合同价80％工程款。

(4) 工程完工经第三方财务结算审核完成后14个工作日内，建设单位支付至结算价97％工程款，剩余的3%转为质量保证金。质保期满，如无质量问题，15个工作日内无息退回中标人。

□ 本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：

- 81.2	期中付款的最低限额为     /     元。

82．竣工结算与结算款

82.1	结算的程序和时限：

□ 按合同通用条款的规定办理。

□√不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：工程竣工验收合格后30天内，施工单位必须向建设单位提交竣工结算书，并附上完整的结算资料（按发包人要求），若逾期提交结算书或结算资料不完整，建设单位有权单独对工程进行结算。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料报上级审核，工程结算造价以上级审核定案为准。主要结算资料清单如下：

1.建筑、结构、水、电等专业招标施工图。

2.基础检测报告。（新建工程）

3.营业执照、资质等级证书（复印件）。

4.图纸会审记录。

5.工程施工合同。

6.开工报告。

7.施工组织设计。

8.施工日志。

9.隐蔽工程、分部分项工程、主体结构工程验收记录。

10.施工进度表。

11.材料进场记录。

12.材料检测检验报告。

13.经招标单位和设计单位批准的设计变更、材料代用等。

14.建设、施工、监理三方主管部门和项目代表（负责人）盖章和签字的经济行文（如现场签证单、索赔、洽商联系单等）。

15主要设备供货合同。

16.竣工验收报告。

17.工程结算书及其计算书。

18.建筑、结构、水、电等专业竣工图。

19.竣工平面布置图、立面相片（数码照片及打印）。

- 20.竣工图、竣工结算书、立面照片等资料的电子光盘。

- √其他约定：

1.本工程采用固定总价合同形式，按包工包料（含税）形式总承包。

2.增减工程以现场签证和设计变更为准，施工单位必须按要求施工。减少工程结算时根据招标文件按实扣减。

3.增减工程项目综合单价确定

①投标文件中已有的项目，综合单价依照投标文件中的综合单价，并按综合单价下浮率下浮后执行。综合单价下浮率＝（投标报价－合同价）/投标报价；

②投标文件工程量清单中没有相同项目的，如可套取现行广东省定额，则以定额为基数，按中标下浮率下浮后确定综合单价,中标下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价。如现行广东省定额没有相应子目的，其计价方式双方协商约定；

4.结算时，工程量清单项目的工程量发生变更，措施项目费不予调整。

5.投标单位中标后发现工程量清单出现漏项或工程量计算偏差等，中标单位单位必须完成施工图纸、工程量清单内所有工程内容，因此引起工程量的增减，结算时不作调整。若施工中发现施工图纸与工程量清单项目特征描述不符的，施工单位必须按图纸施工，工程量清单项目综合单价不做调整。但招标答疑时，已有投标单位提出清单工程量有差错或项目特征描述不准确、不统一，招标单位又没有及时更正，而施工中经双方核实的确存在的，可根据招标文件结算原则按实结算。

6.投标单位中标后，在图纸会审及工程施工过程中，若出现建筑、结构、安装、装修等专业施工图纸不一致及施工图纸、工程量清单及招标文件中对材料品牌、类型及施工工艺说明不一致的情况，无论工程量清单按何专业图纸编制，建设单位有权要求施工单位按其中任一专业的施工图纸及工程量清单、招标文件中任选一种材料品牌、类型及施工工艺说明要求施工，结算时不予调整。

7.工程结算时，工程量清单中注明为暂定工程量的工程项目，如桩基础工程，要按实际发生并经建设单位确认的工程量进行结算，其余工程项目，无论工程量清单中工程量大于或小于施工图纸工程量，均按大包干合同原则，结算时一律不予调整。

8.编制综合单价时，投标单位应综合考虑土方外运距离。施工过程中，土方外运要符合当地市政、环卫等部门要求，无论实际土方外运距离多少，工程结算时土方外运距离不作调整。

9.增减工程造价经造价咨询机构审核后，核减率超过10％（不含），结算审核费用全部由施工单位承担，核减率在5%~10％（含），结算审核费用建设单位和施工单位各承担50%。核减率=审定增减工程结算价-送审增减工程结算价/送审增减工程结算价。

10.工程竣工验收时，施工单位应向建设单位提供真实、完整、准确的竣工资料（含刻有竣工资料及声像资料的电子光盘）一式三份，编制费用由施工位负责。全部竣工资料要求按国家有关部门的要求和规格编制成册，并符合××市城建档案馆存档要求。

84．质量保证金

- 84.2	质量保证金的金额及扣留

(1) 质量保证金的金额

□ 按合同通用条款的规定，即按合同价款的 3％。

□ √其他为  结算价款的3％	。

(2) 质量保证金的扣留

□ 按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣 留，扣留的比例为 3%。

□ √其他方式：从工程结算款中扣留结算价的3%。

84.3	质量保证金的返还时间：在工程最低保修期满后一次性退还，不计利息。

85．最终清算付款

- 85.1	最终结清申请报告

提交份数：      3份

提交期限：按通用条款执行

86．合同争议

86.4	争议调解或认定机构

□ √按合同通用条款的规定。

□ 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：

（1）

（2）

（3）

86.6	双方同意选择下列一种方式解决争议：

□ √向       东莞市	（仲裁机构）申请仲裁。

□ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

91．保密要求

91.1	提供保密信息的期限：按通用条款

94．合同份数

- 94.1	提供合同文本

□ 按合同通用条款的规定，由发包人提供。

□ √不按合同通用条款的规定，提供方式为：由承包人提供

94.2	合同份数共10份，两正八副，正本各执一份，副本发包人执 6 份，承包人执 2份。

第四部分  附件

附件一

工程质量保修书

发包人:（全称）

承包人:（全称）

为保证                                                              （工程名称）在合理使

用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办 法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

- 1． 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、 房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系 统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1．    /

2．    /

3．    /

2． 质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计 算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为   5	年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为    	年；

4．供热、供冷系统工程为   	个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为   	年；

6．其他项目       年。

3． 质量保修责任

3.1	属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2	发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3	在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安

全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人 应立即实施保修。

3.4	质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。

- 6．其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：     /

6.2	本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（公章）	承 包 人 ：（公章）

法定代表人：（签字）		法定代表人：（签字）

联系电话：		联系电话：

年	月	日	年	月	日

附件二

东莞市建设工程承发包廉洁协议

甲方：

乙方：

为了在工程建设中保持自律的工作作风，防止建设工程承发包过程中不正之风和腐败现象的发生，根据国家、省和东莞市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《东莞市建设工程承发包双方签定廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

- 甲乙双方就应当自觉遵守国家、省和东莞市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

- 甲方及工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

- 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销应当单位和个人支付的费用。

- 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

- 甲方工作人员不得要求和接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

- 甲方工作人员不得在乙方兼职以及向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

- 乙方及其工作人员不得利用向甲方单位及其工作人员行贿、提供回扣或者其他好处等不正当手段承揽工程。

- 乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收、工程质量问题等进行私下商谈或约定。

- 乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

- 乙方不得为甲方单位和个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。

- 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导、甲方上级单位或纪检监察、检察机关举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程投标优先权。甲方工作人员向乙方索贿，经乙方检举，被纪检监察、检查机关立案查处认定的，乙方有权从甲方获得被索贿款1－3倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费由甲方索贿人承担。

- 甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方的违约责任，由此给甲方单位造成的损失乙方承担，乙方在工程项目建设中贿赂甲方工作人员，被纪检监察或司法机关查处的，甲方有权终止工程项目施工合同，由此导致甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

- 本廉洁协议是项目承包中甲乙双方的行为规范，应共同遵守，搞好工程建设和廉政建设，双方签署后协议立即生效，在工程验收交付使用并经考核单位考核后自动终止。

- 本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，主管部门一份，检察部门一份。

甲方：   （盖章）                乙方：     （盖章）

法人代表：                       法人代表：

签约代表：                       签约代表：

经办人：                         经办人：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

日期：   年  月  日              日期：  年  月  日

第六部分  投标文件格式

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：  (采购项目名称)

采购项目编号：   (采购项目编号)

（子包号）：

投标人名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

| 审查项目 | 要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（须提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料） 2）供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明） 3）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。（须提供书面声明） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）。（提供营业执照副本复印件，如没有三证合一，还需提供税务登记证和组织机构代码证复印件）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.投标人应具备建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质。（提供资质证书副本复印件） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.投标人须具有有效的《安全生产许可证》。（提供相关证书复印件） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5.项目负责人须具有机电安装工程专业二级或以上级别的注册建造师（省外企业需一级注册建造师执业证书），并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）且必须已注册在投标单位。（提供相关证书复印件） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 6．专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人和安全员不为同一人。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 7. 本项目不接受联合体投标。（须提供书面声明） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 8.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构或采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算或超过采购预算而采购人能支付的；若报价明显低于其成本，投标人应能做出合理说明。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.对标的工程的关键、主要项目没有报价漏项。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 6.投标人实质性响应招标文件“用户需求书”的要求。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 7.投标有效期为投标截止日起90天。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 8.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

## 报价表

#### 2.1报价一览表（投标报价汇总表）

采购项目名称：　(采购项目名称)　　采购项目编号：　(采购项目编号)　　子包号：

| 投标总报价（元） | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 其中安全文明施工措施费 | 大写： |
|  | 小写： ￥ |
| 其中余泥渣土运输与排放费 | 大写： |
|  | 小写： ￥ |

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.1投标报价明细表

  - 总说明

(2)工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；其中列表明细如下：

  - 工程总价；

  - 编制说明；

  - 工程概况；

  - 工程项目投标价汇总表；

  - 单项工程投标价汇总表；

  - 单位工程投标价汇总表；

  - 分部分项工程报价表；

  - 措施项目清单与计价表（一）；

  - 措施项目清单与计价表（二）；

  - 其他项目清单与计价表；

  - 暂列金额明细表；

  - 材料设备暂估价明细表；

  - 专业工程暂估价明细表；

  - 计日工计价表；

  - 总承包服务计价表；

  - 规费和税金项目计算表；

注：本格式与采购人提供的工程量清单格式不一致时，以采购人提供工程量清单格式为准，作为报价明细。

## 投标函

投 标 函

致：广东省广大工程顾问有限公司

为响应你方组织的        （项目名称）       项目的招标[采购项目编号为：         ，包号：         ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的           （项目名称）           货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本四份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近一年内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十一）我司承诺非联合体投标。

（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处

投标人（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省广大工程顾问有限公司

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标人名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （项目名称）   项目采购[采购项目编号为   （采购项目编号）    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

被授权人 居民身份证复印件粘贴处

投标人（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

#### 4.4	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.5	名称变更

投标人如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

## 财务报表

投标人应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 对用户需求书的响应承诺书

用户需求书的响应承诺书

致：广东省广大工程顾问有限公司

我司已充分阅读了（项目名称）      招标文件用户需求书的所有内容，并保证响应采购人提出的用户需求。如我司有幸中标，将接受用户需求书的要求，并按招标文件规定的合同条款签订合同，否则采购人有权取消我司的中标资格。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标人名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 招标文件要求投标人提交的其他投标资料

### 建设工程技术标投标书

| 投 标 总工 期 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程质量标准 |  |  |
| 保修期限 |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 建造师的注册编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全生产考核 合格证（C类）编号 |  |

、

### （二）施工组织设计

投标人根据本项目的具体情况编制施工组织设计。

1）项目管理班子配备情况表

项目管理班子配备情况表

{招标工程项目名称}         工程                          表9.1

| 序号 | 在本项目 拟任职务 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 主要经历及工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

2）项目负责人简历表

### 项目负责人简历表

{招标工程项目名称}     工程                       表9.2

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

3）项目管理机构配备情况辅助说明资料

项目管理机构配备情况辅助说明资料   表9.4

{招标工程项目名称} 工程

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

## 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广东省广大工程顾问有限公司

如果我方在贵中心组织的    （项目名称）   招标中获中标（采购项目编号：        ，包号：           ），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵司交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵中心开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应广东省广大工程顾问有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）；

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

注：投标供应商请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 10.1	《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 10.2	优惠或折扣说明（如有）

#### 10.3	退保证金说明（原件）

#### 10.4	交付投标保证金（非保函形式）的银行回单复印件（《投标保函》原件或《政府采购投标担保函》原件）

10.5    投标文件电子版（U盘或光盘）

必须用“√”在□选择：  A原路退回 □        B非原路退回 □

注：1.本表无论选择“原路退回”或“非原路退回”，报价日必须放入报价信封。

2.原路退回：即按原来款单位、原来款账号、原来款银行退回保证金。

3.投标/报价保证金采取原路退回方式的，请勿填写下列资料，以免造成退保延误。

- 退保证金说明

致：                   中心

我方为                          项目的报价，采购项目编号为                    所提交的保证金                   元，请贵中心退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 手机号码 |  |

供应商(公章)：

日        期：

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东省广大工程顾问有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

- 二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

广东省广大工程顾问有限公司：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于 年 月 日组织的采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料））：

1．                             ；

2．                             ;

……

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

- 投标样品清单格式

投标样品清单

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖单位公章）：

样品名称、数量：

投标人地址

投标日期：

在2005年7月14日上午9:30前不得启封

| 广东省兴龙实业公司增容扩建新区厂房用电线路铺设项目主要材料品牌选用表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 | 厂家名称或品牌 |  |  |  |  |
| 1 | 车间总电箱 | 广东松本电工 | 广东珠江开关 | 广州白云电气设备 | 广州市中人电气 | 广东基业 |
| 2 | 车间分控配电箱 | 广东松本电工 | 广东珠江开关 | 广州白云电气设备 | 广州市中人电气 | 广东基业 |
| 3 | 封闭铝合金电缆桥架 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 4 | 封闭铝合金电缆桥架 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 5 | 车间总配电箱至主配电母线专用铝合金引下装置 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 6 | 主配电母线 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 7 | 主配电母线专用引电馈电盒 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 8 | 主配电母线专用引电馈电盒引下装置 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 9 | 动力照明馈电箱 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 10 | 照明母线 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 11 | 动力母线 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 12 | 单相/三相旋转集电插座 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 13 | LED节能灯 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 14 | LED灯专用开关 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 15 | LED灯专用挂件 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 16 | 母线固定用吊杆 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 17 | 母线专用连接吊架 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 18 | 吊杆专用顶托 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 19 | 母线固定用斜撑杆 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 20 | 斜撑固定用万向板 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 21 | 母线端部供电器 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 22 | 母线端封 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 23 | 母线专用连接组件 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 24 | 母线专用密封盖板 | 品牌：无锡灵力 生产厂家： 无锡市灵力电器有限公司 | 品牌：广州欧贝斯 生产厂家： 广州欧贝司电子科技有限公司 | 品牌：中山阿米达 生产厂家： 中山市阿米达机电设备有限公司 | 品牌：无锡精缝 生产厂家： 无锡精缝自动化科技有限公司 | 品牌：无锡湖光 生产厂家： 无锡湖光电器有限公司 |
| 25 | 配电箱 AP1-1~4、AP2-1~4 | 广东松本电工 | 广东珠江开关 | 广州白云电气设备 | 广州市中人电气 | 广东基业 |
| 26 | 配电箱 AP1-5 | 广东松本电工 | 广东珠江开关 | 广州白云电气设备 | 广州市中人电气 | 广东基业 |
| 27 | 配电箱 QA1~4烤箱 | 广东松本电工 | 广东珠江开关 | 广州白云电气设备 | 广州市中人电气 | 广东基业 |
| 28 | 配电箱 KSQ热水机 | 广东松本电工 | 广东珠江开关 | 广州白云电气设备 | 广州市中人电气 | 广东基业 |
| 29 | 电力电缆1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4*185+1*95 | 广州电缆厂（双菱） | 天虹电缆 | 金龙羽电缆 | 番禺电缆 | 庆丰电线厂 |
| 30 | 电力电缆1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4*150+1*70 | 广州电缆厂（双菱） | 天虹电缆 | 金龙羽电缆 | 番禺电缆 | 庆丰电线厂 |
| 31 | 电力电缆1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x16 | 广州电缆厂（双菱） | 天虹电缆 | 金龙羽电缆 | 番禺电缆 | 庆丰电线厂 |
| 32 | 电力电缆1.名称:铜芯电缆2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x6 | 广州电缆厂（双菱） | 天虹电缆 | 金龙羽电缆 | 番禺电缆 | 庆丰电线厂 |
| 33 | 电力电缆头1.规格:240截面mm2以下 | 广州电缆厂（双菱） | 天虹电缆 | 金龙羽电缆 | 番禺电缆 | 庆丰电线厂 |
| 34 | 电力电缆头1.规格:35截面mm2以下 | 广州电缆厂（双菱） | 天虹电缆 | 金龙羽电缆 | 番禺电缆 | 庆丰电线厂 |
| 35 | 配管1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 | 广州钢管厂 | 广州文兴电气 | 广州中兴五金线槽 |  |  |
| 36 | 配管1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配、暗配 | 广州钢管厂 | 广州文兴电气 | 广州中兴五金线槽 |  |  |
| 39 | 配电箱 APK1环保空调 | 广东松本电工 | 广东珠江开关 | 广州白云电气设备 | 广州市中人电气 | 广东基业 |
| 40 | 配电箱 APK2、6环保空调 | 广东松本电工 | 广东珠江开关 | 广州白云电气设备 | 广州市中人电气 | 广东基业 |
| 41 | 配电箱 APK3、7环保空调 | 广东松本电工 | 广东珠江开关 | 广州白云电气设备 | 广州市中人电气 | 广东基业 |
| 42 | 配电箱 APK4~5环保空调 | 广东松本电工 | 广东珠江开关 | 广州白云电气设备 | 广州市中人电气 | 广东基业 |
| 44 | 电力电缆1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x6 | 广州电缆厂（双菱） | 天虹电缆 | 金龙羽电缆 | 番禺电缆 | 庆丰电线厂 |
| 45 | 电力电缆1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x4 | 广州电缆厂（双菱） | 天虹电缆 | 金龙羽电缆 | 番禺电缆 | 庆丰电线厂 |
| 46 | 电力电缆1.名称:铜芯电缆2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5x2.5 | 广州电缆厂（双菱） | 天虹电缆 | 金龙羽电缆 | 番禺电缆 | 庆丰电线厂 |
| 47 | 电力电缆1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4x2.5 | 广州电缆厂（双菱） | 天虹电缆 | 金龙羽电缆 | 番禺电缆 | 庆丰电线厂 |
| 48 | 配管1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 | 广州钢管厂 | 广州文兴电气 | 广州中兴五金线槽 |  |  |
| 备注：1、以上品牌和厂家供参考。投入本工程的主要材料（含变更材料）须通过采购人及监理工程师的看样定版，并完成准许使用手续后才用于本工程建设中。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、具体材料选用，质量要求，如图纸有要求的，以图纸为准 |  |  |  |  |  |  |